# NeoWorker Hermes Runtime 开发计划

适用仓库：Yuan-lab-LLM/NeoWorker
目标：在保留 NeoWorker 桌面界面、本地权限系统和沙箱的前提下，引入 Hermes 作为 Agent 推理与调度 Runtime。

# 一 目标和边界

本计划针对正确的 NeoWorker Electron 项目制定。Hermes 负责模型调用、Agent Loop、上下文管理、工具选择和任务恢复；NeoWorker 继续掌握所有本地副作用，包括文件、Shell、审批、沙箱和任务日志。两者通过适配器通信，避免 Hermes 协议变化直接影响桌面应用。

| 能力 | 责任方 | 验收边界 |
| --- | --- | --- |
| Electron UI、任务展示 | NeoWorker | 用户可看到实时状态、审批、错误、取消和恢复 |
| 推理循环、上下文、调度 | Hermes Runtime | 输出结构化任务/工具请求 |
| 文件、Shell、依赖安装 | NeoWorker Tool Host | 所有副作用均经权限和沙箱检查 |
| 权限审批、沙箱、日志 | NeoWorker | 可追踪、可拒绝、可取消，不允许旁路执行 |

# 二 阶段 0 基线审计

先建立可比较的基线，禁止在没有证据的情况下判断替换成功。

梳理 Electron 主进程、Renderer、Executor、Daemon、Provider、Tool Registry、Shell、Numbat、审批和任务状态链路。

记录当前失败类型：工具调用失败、超时、流中断、重复执行、Windows 路径和进程终止。

创建分支 codex/hermes-neoworker，保留原生 Runtime 作为回退路径。

运行 type-check、Vitest、Electron 构建和现有打包 smoke test，保存基线报告。

阶段门禁：基线命令、版本、失败数量和已知限制写入报告，后续每阶段均可复现。

# 三 阶段 1 修复原生执行链

## 3.1 工具生命周期

统一 request、approval、running、result、failed、timed_out、cancelled 状态。

每次调用记录 taskId、toolCallId、幂等键、开始/结束时间、退出码和错误类型。

对可重试的传输错误使用指数退避；副作用工具在结果未知时禁止自动重放。

## 3.2 Windows Shell

| 项目 | 实现要求 | 测试证据 |
| --- | --- | --- |
| 解释器选择 | PowerShell → pwsh → cmd.exe；启动前探测可执行文件 | 模拟缺失解释器的降级单测 |
| 环境传递 | cwd、PATH 和用户环境变量明确传入 | 临时目录与自定义变量回读 |
| 编码 | 统一 UTF-8 解码，保留无法解码字节的替代策略 | 中英文和非 ASCII 输出 |
| 超时 | 前台命令硬超时；交互命令不无限等待；输出有上限 | sleep/交互阻塞故障注入 |
| 终止 | 终止进程树，回收 stdin/stdout/stderr，返回 terminated 原因 | 父子进程终止测试 |
| 恢复 | Shell 失效后在原 cwd 自愈重启，避免后续任务永久卡死 | 超时后执行第二条命令 |

## 3.3 测试范围

创建、修改和读取文件。

连续工具调用与失败后重试。

PowerShell、pwsh、cmd 的 Windows 路径和退出码。

安装依赖、命令失败恢复、用户取消。

阶段门禁：核心执行链测试通过；所有工具错误可分类；Windows CI 能启动打包脚本。

# 四 阶段 2 接入 Hermes Runtime

Hermes 通过稳定适配器接入，不能直接把 Hermes 内部对象散落到 Electron 业务代码。

| 接口 | 行为 |
| --- | --- |
| start / prompt | 创建会话并提交用户任务，返回结构化事件流 |
| cancel / pause | 停止当前推理或挂起任务，传播到正在运行的 NeoWorker 工具 |
| resume / retry | 依据 checkpoint 恢复；未知副作用结果必须先要求用户确认 |
| checkpoint / close | 保存会话、工具进度、日志序号并安全关闭资源 |

## 4.1 工具托管协议

Hermes 只发出工具请求，不直接获得宿主文件系统或进程权限。

NeoWorker 对请求执行路径校验、权限策略、Numbat 沙箱和 Shell 生命周期管理。

工具结果必须先写入任务日志，再回传 Hermes。

协议层固定 requestId、toolCallId、schemaVersion、status、result、error 和 checkpoint 字段。

阶段门禁：Hermes 能完成一个多步文件与 Shell 任务，且每个工具调用都有审批、沙箱和日志记录。

# 五 阶段 3 性能和稳定性

固定系统提示和任务上下文分层，历史对话使用摘要，避免重复发送。

工具输出按类型截断；构建日志保留尾部；重复只读结果可缓存。

连接超时、首字节超时、指数退避和故障切换均记录原因。

只并发执行明确无副作用的只读工具；写文件、Shell、安装依赖保持串行。

注入流中断、工具异常、进程被杀、重复提交和长任务压力，验证不会重复副作用。

阶段门禁：长任务不会无限等待；错误可恢复或明确终止；日志能还原一次任务的完整因果链。

# 六 阶段 4 双平台交付

| 交付项 | 验收方式 |
| --- | --- |
| macOS ARM64 | 构建 DMG，启动 smoke test，检查 Hermes adapter、Shell 工具和 Numbat 资源 |
| Windows x64 | 在 Windows runner 构建 NSIS/MSI，运行安装后 smoke test |
| 包内容 | 构建脚本在打包前导入 Hermes Runtime；归档检查确认模块存在 |
| 真实场景 | 文件创建/修改、Shell、依赖安装、多步、失败恢复、取消和继续 |
| 文档 | 安装包路径、构建提交号、测试结果和已知问题清单 |

# 七 风险和处理原则

Hermes 上游协议变化：只允许通过适配器接触，所有事件先归一化。

Windows 环境差异：以 Windows runner 为最终证据，本机模拟只能作为补充。

工具结果未知：默认不重放副作用操作，显示待确认状态。

无签名安装包：仅用于开发测试；正式分发需要代码签名和公证。

当前仓库与其他项目严格分离，所有提交和产物必须记录 NeoWorker 远端。

# 八 交付检查表

☐ 基线报告已保存

☐ Hermes 适配器和工具托管协议已实现

☐ Windows Shell 测试通过

☐ 取消、暂停、恢复、重试和断点测试通过

☐ 性能与故障注入测试通过

☐ macOS ARM64 包已验证

☐ Windows x64 包已验证

☐ 安装说明和已知问题清单已更新